BM314 – YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

SPMP

Name-Surname: Ömer Furkan Tümkaya

ID: 22118080047

Name-Surname: Remzi Özmen

ID: 22118080068

Name-Surname: Melih Çelik

ID: C22112020010

# Revisions Page

| Version | Date | Description of Change | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08.03.2026 | İlk Sürüm | Tüm Ekip |

# Table of Contents

Revisions Page	2

Table of Contents	3

1 INTRODUCTION	4

1.1 Project Overview	4

1.2 Project Deliverables	4

2 PROJECT ORGANIZATION	5

2.1 Software Process Model	5

2.2 Roles and Responsibilities	5

3 PROJECT MANAGEMENT PLAN	5

3.1 Tasks	5

3.1.1 Task-1	5

3.1.1.1 Description	5

3.1.1.2 Deliverables and Milestones	5

3.1.1.3 Resources Needed	5

3.1.1.4 Dependencies and Constraints	5

3.1.1.5 Risk and Contingencies	6

3.1.2Task-2	6

3.1.2.1 Description	6

3.1.2.2 Deliverables and Milestones	6

3.1.2.3 Resources Needed	6

3.1.2.4 Dependencies and Constraints	6

3.1.2.5 Risk and Contingencies	6

3.1.3 Task-3	6

3.1.3.1 Description	6

3.1.3.2 Deliverables and Milestones	6

3.1.3.3 Resources Needed	6

3.1.3.4 Dependencies and Constraints	6

3.1.3.5 Risk and Contingencies	6

3.1.4 Task-4	7

3.1.4.1 Description	7

3.1.4.2 Deliverables and Milestones	7

3.1.4.3 Resources Needed	7

3.1.4.4 Dependencies and Constraints	7

3.1.4.5 Risk and Contingencies	7

3.2 Assignments	7

3.3 Timetable	7

4 ADDITIONAL MATERIAL	7

# 1 INTRODUCTION

## 1.1 Project Overview

Bu proje Gazi Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan iki adet spor salonu için kişiselleştirilmiş yapay zeka destekli spor salonu otomasyonu projesidir. Mevcut durumda bu iki spor salonuna karton kart ile üyelik yapılmakta ve spor salonuna giriş çıkışlar bu karton kart ile gerçekleştirilmektedir. Tükenmez kalem ile doldurulan bu karton kartlar, üzerinde oynamalar yapılarak veya başka birisinin kartı kullanılarak haksız giriş yapılabilme zafiyeti doğurmaktadır. Bu proje bu zafiyeti önlemek, spor salonunun anlık doluluk oranını uygulamada gösterebilmek, kullanıcılara kişiselleştirilmiş spor planları oluşturmak ve tavsiyelerde bulunmak için yapay zeka destekli spor salonu otomasyon projesini geliştirmeyi amaçlar.

## 1.2 Project Deliverables

Proje kapsamında teslim edilecek temel çıktılar şunlardır:

- SPMP: 11 Mart 2026

- SRS: 01 Nisan 2026

- SDD: 22 Nisan 2026

- STD: 13 Mayıs 2026

- Kaynak Kod: Frontend, Backend, AI entegrasyon betikleri.

- Proje Sunumu: 13 Mayıs 2026 haftası çalışır durumdaki MVP'nin demosu.

# 2 PROJECT ORGANIZATION

## 2.1 Software Process Model

Ekip üyelerinin yoğun dersleri (Veritabanı Sistemleri, Mikroişlemciler vb.) ve kısıtlı zamanın getrdiği zorluğu göz önünde bulundurarak, bu proje Iterative Geliştirme Modeli seçilmiştir. Bu modelin seçilmesinde temel amaç gereksinim analizlerinin tamamlanmasından sonra Minimum Uygulanabilir Ürünü (MVP) en kısa sürede geliştirerek pazar doğrulamasını (market validation) gerçekleştirmektir. İlk iterasyonda temel fonksiyonları içeren program geliştirilecek olup, zaman ve kaynaklar elverdikçe sisteme yeni özellikler entegre edilecektir.

## 2.2 Roles and Responsibilities

- Ömer Furkan Tümkaya (AI Architect): Yerel kurulumu, prompt optimizasyonu ve AI modülünün geliştirilmesi.

- Remzi Özmen (Core Backend & DB Admin): FastAPI iskeletinin kurulması, PostgreSQL şemalarının tasarlanması ve yetkilendirme (JWT) mekanizmalarının geliştirilmesi.

- Melih Çelik (Frontend Developer): Flutter ile Admin ve User arayüzlerinin geliştirilmesi, API entegrasyonlarının sağlanması.

2.3 Tools and Techniques

- Sürüm Kontrol: Git ve GitHub.

- Backend & DB: Python (FastAPI), PostgreSQL.

- Frontend: Flutter, Dart.

- Yapay Zeka: Ollama (Llama-3 8B Modeli).

- Yönetim ve İletişim: GitHub Projects ve WhatsApp.

# 3 PROJECT MANAGEMENT PLAN

## 3.1 Tasks

### 3.1.1 Task-1

Backend ve Veritabanı Geliştirimi

#### 3.1.1.1 Description

- FastAPI iskeletinin kurulması

- PostgreSQL tablolarının oluşturulması

- API uçlarının yazılması

#### 3.1.1.2 Deliverables and Milestones

- Çalışır REST API

- SDD için veritabanı ER diyagramları

#### 3.1.1.3 Resources Needed

- Python

- FastAPI

- PostgreSQL altyapısı ve Kişi 2 eforu.

#### 3.1.1.4 Dependencies and Constraints

SRS dokümanında veri modellerinin netleşmesine bağlıdır.

#### 3.1.1.5 Risk and Contingencies

Veritabanı kilitlenme (lock) sorunları.

B planı: Veri katmanı ORM ile soyutlandığı için lokal testlerde SQLite'a hızlı geri dönüş.

### 3.1.2Task-2

Yapay Zeka (LLM) Entegrasyonu

#### 3.1.2.1 Description

- Llama-3 modelinin lokalde ayağa kaldırılması

- JSON çıktısı üretecek sistem komutu (System Prompt) mühendisliğinin yapılması.

#### 3.1.2.2 Deliverables and Milestones

Backend'in çağırabileceği stabil çalışan yapay zeka antrenman üretme modülü.

#### 3.1.2.3 Resources Needed

- RTX 3080 12GB donanımı

- Ollama servisi ve Kişi 1 eforu.

#### 3.1.2.4 Dependencies and Constraints

Görev 1'de tasarlanan JSON şemasının kesinleşmesine bağlıdır.

#### 3.1.2.5 Risk and Contingencies

Donanım çökmesi veya VRAM yetersizliği (Single Point of Failure).

B planı: API Fallback mekanizması ile isteklerin geçici olarak bulut (Groq/OpenAI) üzerinden işlenmesi.

### 3.1.3 Task-3

Flutter İstemci Arayüzü Geliştirimi

#### 3.1.3.1 Description

- Flutter ile Admin ve User arayüzlerinin kodlanması

- LLM'den dönen verilerin ekranda gösterilmesi

- Server-Sent Events (SSE) bağlantısının kurulması.

#### 3.1.3.2 Deliverables and Milestones

- Uygulama build dosyaları (APK/Web)

- UI mockupları.

#### 3.1.3.3 Resources Needed

- Flutter SDK

- Test cihazları

#### 3.1.3.4 Dependencies and Constraints

Görev 1'deki API'lerin hazır olmasına veya Mock (sahte) verilerle simüle edilmesine bağlıdır.

#### 3.1.3.5 Risk and Contingencies

Mobil cihazlarda SSE bağlantısının sık sık kopması.

B planı: Bağlantı koptuğunda otomatik yeniden bağlanma (exponential backoff) algoritmasının devreye sokulması.

### 3.1.4 Task-4

Sistem Bütünleştirme ve E2E Testleri

#### 3.1.4.1 Description

- Mobil istemci

- Backend ve AI modüllerinin ağ üzerinde birleştirilmesi; baştan uca senaryoların test edilmesi.

#### 3.1.4.2 Deliverables and Milestones

STD logları ve sunuma hazır MVP sürümü.

#### 3.1.4.3 Resources Needed

Tüm ekip eforu, lokal ağ yapılandırması.

#### 3.1.4.4 Dependencies and Constraints

Task 1, 2 ve 3'ün tamamlanmış olmasına bağlıdır.

#### 3.1.4.5 Risk and Contingencies

Bütünleştirme sırasında çıkacak asenkron zamanlama hataları.

B planı: Kritik demo hatalarını izole etmek için hata yakalama (exception handling) bloklarının loglanması.

## 3.2 Assignments

## 3.3 Timetable

| Faz / Sprint (Tarih Aralığı) | Teknik Görevler (Tasks) | Sorumlu | Yönetimsel Çıktı / Kilometre Taşı (Milestone) |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 1: Başlatma ve Planlama(01 Mart - 11 Mart) | Proje kapsamının belirlenmesi, görev dağılımı, SPMP yazımı | Tüm Ekip | SPMP Teslimi (11 Mart) |
| Faz 2: Gereksinim Analizi(12 Mart - 01 Nisan) | Sistem analizi, UI/UX Mockupları, Veri Modelleri | Kişi 2 Kişi 3Kişi 1 | SRS Teslimi (01 Nisan)(Risk: 30 Mart itibarıyla vize haftası başlıyor, efor düşecek. SRS ana yükü vizelerden önce bitirilecek.) |
| Faz 3: Sprint 1 (Altyapı ve SDD)(02 Nisan - 22 Nisan) | Task-1: Backend API İskeleti & DBTask-3: Flutter UI Ekran Çizimleri | Kişi 1Kişi 3 | SDD Teslimi (22 Nisan)(Not: İlk günlerde vize haftası nedeniyle geliştirme yavaş ilerleyecektir.) |
| Faz 4: Sprint 2 (AI Entegrasyon)(23 Nisan - 04 Mayıs) | Task-2: Yerel LLM Ön Kurulumu, Prompt Optimizasyonu & API Fallback | Tüm Ekip |  |
| Faz 5: Sprint 3 (Test & Demo)(05 Mayıs - 13 Mayıs) | Task-4: Flutter - API Entegrasyonu, UAT, Hardware Stres Testi, Bug Fixes |  | STD Teslimi (13 Mayıs)Proje Sunumu ve Demo |

# 4 ADDITIONAL MATERIAL